# Orden de Trabajo: Evaluación Técnica

Orden [número] bajo el Contrato Marco de Servicios del [fecha] entre [Empresa] (la «Empresa») y [Consultor] (el «Consultor»). Fecha de inicio: [fecha].

## 1. Modalidad y precio

[Evaluación focalizada: un área, a elegir entre arquitectura, seguridad o performance. Precio fijo USD 4.000.] o [Health check completo: arquitectura, calidad de código, seguridad, performance, infraestructura, deuda técnica, y negocio y defensibilidad. Precio fijo USD 8.000.] El precio se factura [a la firma] según la cláusula 3 del Contrato.

## 2. Acceso

La Empresa le da al Consultor acceso de solo lectura a [los repositorios de código, la consola cloud y la documentación existente]. El plazo de la cláusula 4 empieza a correr cuando se otorga ese acceso.

## 3. Entregables

Para una Evaluación focalizada:

•	Un reporte detallado de hallazgos sobre el área elegida

•	Recomendaciones

•	Una llamada de revisión de 60 minutos

Para un Health check completo:

•	Un resumen ejecutivo

•	Un reporte detallado de hallazgos

•	Un registro de riesgos que clasifica cada hallazgo por gravedad y probabilidad

•	Un roadmap priorizado

•	Una presentación de los hallazgos al equipo, con preguntas

## 4. Plazo

[Una a dos semanas] para una Evaluación focalizada, o [cuatro semanas] para un Health check completo, desde el día en que se otorga el acceso.

## 5. Cambios de alcance

Implementar correcciones queda fuera de esta Orden. Si el trabajo revela algo que excede el alcance acordado, el Consultor lo informa, y cualquier trabajo adicional requiere una Orden nueva o modificada firmada por ambas partes. No se factura nada por encima del precio fijo sin ella.

## 6. Cancelación

Esta cláusula reemplaza las condiciones de pago de la cláusula 7 del Contrato para esta Orden; el preaviso de dos semanas sigue vigente. Si la Empresa termina esta Orden antes de otorgar el acceso, el Consultor devuelve el precio menos un [10]%. Una vez otorgado el acceso, se considera devengado el [50]% del precio, el Consultor entrega los hallazgos completados hasta ese momento y devuelve el resto dentro de los 14 días.

## Firmas

Por la Empresa: [nombre], [cargo]

Firma y fecha: ____________________

El Consultor: [nombre]

Firma y fecha: ____________________

Plantilla de Ezequiel Actis Grosso, CTO fraccional: https://ctofraccional.com/plantilla-contrato-cto-fraccional. Libre para usar y adaptar. No es asesoramiento legal.